- 회 의 록

| - 일시 | - 2018 – 11– 08 목요일, 12:00 ~ 14:00 | - 장소 | - 상명대학교 리딩라운지 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 작성자 | - 김동현 | - 회차 | - 7회차 |
| - 참석자 | - 이현구, 김동현 | - 불참자 | - 손승현 |

| - 안건 | - 프로젝트 진행 |
| --- | --- |
| - 회의내용 | - 프로젝트 착수 - game 1.1.1 방해물구현 - 1.1.2 일정한 속도로 플레이어에게 오도록 구현 - 1.1.3 객체들을 하나의 오브젝트로 합침 - 1.1.5 총알을 쏘면 적이 파괴되도록 구현함 - 1.1.6 폭발효과 이미지 삽입 - Study - 1.2.1 python 함수 학습 - 1.2.2 전역함수 설정법 학습 - 1.2.3 파이썬 클래스 및 라이브러리 학습 |
| - 결정사항 | - 적들의 반격 구현하기 |
| - 향후일정 | - 2018 – 11- 15 오프라인 회의 - 새로운 게임 규칙만들기 - 반격 구현 - 2. 각자 해당 파트 준비해올것 |
| - 특이사항 |  |
| - 사진 |  |